

АДМИНИСТРАЦИЯ УЯРСКОГО РАЙОНА

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

19.03.2025г. г. Уяр №192-п

О подготовительных мерах к паводковому периоду 2025 года

В соответствии с Федеральным законом № 68-ФЗ от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Красноярского края от 10.02.2000 N 9-631 "О защите населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в целях подготовки и обеспечения безопасного прохождения паводкового периода 2025 года на территории Уярского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить «План организационных мер и инженерно-технических мероприятий по защите населения, обеспечению жизнедеятельности, сохранности объектов экономики, материально-технических ресурсов в период весеннего половодья и паводков 2025 года согласно приложению № 1.

2.Главам поселений района, руководителям предприятий и организаций всех форм собственности обеспечить выполнение мероприятий обозначенного Плана в установленные сроки, утвердить Планы мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на подведомственных территориях и объектах экономики.

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя по оперативным вопросам – начальника отдела по специальным вопросам.

4.Главному специалисту организационно-правового отдела администрации района настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования Уярский район в сети Интернет [http://admuyarsky.ru](http://admuyarsky.ru/).

5.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава Уярского района П. А. Грызунов

Приложение №1

к постановлению

администрации Уярского района

от 19.03. 2025 №192-П

ПЛАН

организационных мер и инженерно-технических мероприятий по защите

населения, обеспечению жизнедеятельности, сохранности объектов экономики, материально-технических ресурсов в период весеннего половодья и паводков 2025 года

| **№п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственные****исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. **Общеорганизационные мероприятия**
 |
| 1 | Проведение совместного заседания противопаводковой комиссии, КЧС и ПБ района по определению основных задач и координационных действий в период прохождения паводка на территории района. | Март | Секретарь противопаводковой комиссии и КЧС и ПБ района |
| 2 | Организация обследования водных объектов района, рекогносцировка складывающейся паводковой обстановки на территории поселений района | С началом интенсивного снеготаяния и до окончания паводка | Главы горсельпоселений района |
| 3 | Оперативный доклад в противопаводковую комиссию, КЧС и ПБ района и ЕДДС Уярского района об обстановке на водных объектах района и инженерных сооружениях для принятия своевременных мер по защите населения | В период паводка | Главы горсельпоселений района; дорожные, железно­дорожные организации, предприятия ЖКХ |
| 4 | Определение порядка финансирования мероприятий предпаводковой подготовки и работ по ликвидации последствий воздействия паводка на инженерные сооружения гидротехнического и транспортного назначения | До 01.04.2025  | Противопаводковая комиссия района, Финансовое управление администрации района, главы горсельпоселений района, Уярский филиал АО «КрайДЭО», Филиал ОАО «РЖД» Уярская дистанция пути ПЧ-4, предприятия ЖКХ |
| 5 | Обеспечение проведение мер по предупреждению возникновения сезонной угрозы эпидемиологического и эпизоотического характера на территории района. Обеспечение контроля за недопущением размещения скотомогильников в водоохранных зонах и на подтопляемых территориях  | С началом интенсивного снеготаяния до окончания паводка | Главы горсельпоселений района, Отдел по вопросам сельского и лесного хозяйства хо­зяйства администра­ции района, КГКУ «Уярский отдел ветеринарии» |
| 6 | Введение оперативного круглосуточного дежурства ответственных работников в период пика паводковых событий на объектах транспортного обеспечения,энергообеспечения и связи | По характеру и интенсивности развития паводковой обстановки | Главы горсельпоселений района, руководители организаций района всех форм собственности |
| 7 | Организация проведения мероприятий по благоустройству на подведомственных территориях (уборка снега, обустройство и очистка дренажных систем, а также инженерных систем отведения талых вод), направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций при прохождении весеннего половодья и паводков | в период весеннего половодья и паводков | Главы горсельпоселений района, руководители пред­приятий района всех форм собственности |
| 8 | Организация проведения разъяснительной работы с населением о необходимости очистки водостоков на территории частных подворий.  | До начала паводкового периода | Главы горсельпоселений района |
| 9 | Подготовка пунктов временного размещения (ПВР) на случай возможной эвакуации. | До начала паводкового периода  | Председательпротивопаводковой комиссии района, руководитель ПВР |
| 10 | Обеспечение оперативного информирование населения о складывающейсяи прогнозируемой паводковой обстановке через средства массовой информации, мобильное приложение «112 Красноярский край» или другим приемлемым способом | В паводковый период | Главы горсельпоселений района, ЕДДС Уярского района |
| II. **Мероприятия по защите гидротехнических сооружений** |
| 1 | Приведение в готовность водоперепускных сооружений: открытие и зачистка входных и выходных отверстий, открытие и зачистка входных и выходных водоперепускных русел у перепускных устройств на верхнем и нижнем бьефе, обеспечение водоперепускной способности отводных траншей, каналов, кюветов и быстротоков | С началом снеготаяния | Главы горсельпоселений района; руководители предприятий всех форм собственности  |
| 2 | Обеспечение мониторинга за гидрологической обстановкой, техническим состоянием и безопасным функционированием гидротехнических сооружений. | С началом интенсивного снеготаяния и до окончания паводка | Главы горсельпоселений района; руководители предприятий всех форм собственности района |
| 3 | Создание запасов инертных материалов или определение порядка экстренных поставок аварийных материалов для ликвидациинеблагополучного воздействия паводковых вод на гидротехнические сооружения и сеть автомобильных дорог. Предусмотреть закрепление спец.техники для оперативного устранения возможного повреждения плотин. | До начала интенсивного снеготаяния | Главы горсельпоселений района; Уярский филиал АО «КрайДЭО», Филиал ОАО «РЖД» Уярская дистанция пути ПЧ-4 |
| **III. Мероприятия по защите транспортных связей (а/дороги, ж/дороги)** |
| 1 | Проведение комплекса работ по весеннему содержанию автомобильных и железных дорог в соответствии с установленными техническими правилами и нормами:-обеспечение работоспособности водоотводов автомобильных дорог (зачистка кюветов, каналов, русел у водоперепускных труб); - обеспечить проведение работ по подготовке инфраструктурного комплекса железной дороги к проходу и пропуску весенних и паводковых вод | В период снеготаяния | Главы горсельпоселений района; Уярский участок АО «КрайДЭО», Филиал ОАО «РЖД» Уярская дистанция пути ПЧ-4 |
| 2 | Введение временного ограничения движения автомобильного транспорта по автодорогам района на период весенней распутицы в соответствии с решением, принимаемым администрацией района  | При непосредственной угрозе возникновения паводковой обстановки | Председатель противопаводковой комиссии района, главы горсельпоселений района, Уярский участок АО «КрайДЭО», Госавтоинспекция МО МВД Уярского района |
| 3 | Организация ежедневного контроля и наблюдения за прохождением паводковых вод в местах транспортного сообщения в целях оперативного реагирования на складывающуюся обстановку | В период прохождения паводковых вод | Главыгорсельпоселений района |
| 4 | Обеспечение состава сил и средств для проведения возможных аварийно-восстанови-тельных работ на объектах транспортного сообщения, готовности к выполнению этих работ | Заблаговременно, по результатам контрольно-наблюдательных действий | Руководители дорожных организаций, обслуживающих дороги района, Филиал ОАО «РЖД» Уярская дистанция пути |
| **IV. Мероприятия по защите ЛЭП, энергооборудования, линий связи и систем водотеплоснабжения** |
| 1 | Проведение ландшафтной поверхностной зачистки снега и устройство водоотвода на площадях размещения э/подстанций, защита кабельных каналов от проникновения воды, отвод воды от зон размещения объектов теплоснабжения (включая каналы размещения теплотрасс), проведение обваловочных защитных мероприятий по недопущению проникновения воды через люки колодцев и шахт размещения распределительных устройств | С начала снеготаяния | Главы горсельпоселений района, Уярский филиал Толстихинского РЭС ПАО ЮВЭС филиала МАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго», ПАО «Ростелеком», руководители предприятий ЖКХ района  |
| 2 | Проверка технического состояния насосного оборудования для откачки воды, а при его отсутствии заключение предварительных договоров на использование оборудования других предприятий в условиях возникновения необходимости. | До01.04.2025 | Главы горсельпоселений района, Уярский филиал Толстихин-ского РЭС ПАО ЮВЭС филиала МАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго», ПАО «Ростелеком», руководители предприятий ЖКХ района  |
| 3 | Системное наблюдение за состоянием опор линий электропередач и линий связи, в период паводка, находящихся в зонах возможного подтопления. Проведение заблаговременных мер по обеспечению устойчивости опор ЛЭП и ЛС. Обеспечение экстренного реагирования по привлечению аварийных бригад на проведение аварийно-восстановительных работ на объектах жизнеобеспечения населения (энергоснабжение, теплоснабжение, связь) | В течение паводковогопериода | Главы горсельпоселений района, Уярский филиал Толстихин-ского РЭС ПАО ЮВЭС филиала МАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго», ПАО «Ростелеком», руководители предприятий ЖКХ района |
| 4 | Обеспечение безопасной эксплуатации и своевременного отключения (при необходимости) объектов электросетевого хозяйства в случае угрозы подтопления | В течение паводковогопериода | Главы горсельпоселений района, Уярский филиал Толстихин-ского РЭС ПАО ЮВЭС филиала МАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго», ПАО «Ростелеком», руководители предприятий ЖКХ района  |